проект

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОЗАХАРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29 января 2024 года №07-П

с.Новозахаркино

**О внесении изменений в постановление администрации Новозахаркинского муниципального образования от 13 декабря 2021 года №126-П «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Новозахаркинского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»**

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", законом Саратовской области от 30 сентября 2014 года № 108-ЗСО «О вопросах местного значения сельских поселений Саратовской области», Уставом Новозахаркинского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области, администрация Новозахаркинского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации Новозахаркинского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области от 13 декабря 2021 года №126-П «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Новозахаркинского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области» (с изменениями от 17.01.2022 года 04-П, от 05.04.2022 года №25-П, от 18.07.2022 года №68-П, от 13.09.2022 года №87-П, от 15.12.2022 года №108-П, от 09.01.2023 года №05-П, от 18.01.2023 года №08-П, от 27.04.2023 года №35-П, от 21.06.2023 года №60-П, от 11.07.2023 года №83-П, от 14.08.2023 года №93-П, от 19.10.2023 года №129-П, от 15 декабря 2023 года №136-П, от 12 января 2024 года №05-П) (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава муниципального образования О.С.Лысенко**

Приложение к постановлению

 администрации Новозахаркинского муниципального образования

Петровского муниципального района

 от 29.01.2024 года №07-П

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Новозахаркинского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Основание разработки муниципальной программы | Федеральный Закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Новозахаркинского МО |
| Муниципальная программа | Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Новозахаркинского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области |
| Цели муниципальной программы  | Осуществление дорожной деятельности по содержанию, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Новозахаркинского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области (далее – автомобильных дорог местного значения);- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения;- повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности и количества дорожно-транспортных происшествий;-сохранность автомобильных дорог местного значения. |
| Задачи муниципальной программы | Совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности:-Снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий.-Поддержание автомобильных дорог местного значения на уровне, соответствующему категории дороги, путем выполнения нормативных мероприятий по ремонту дорог.-Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодичной доступности для населения.-Улучшение эпидемиологического состояния и благоустроенности муниципального образования.- стабильное освещение улиц муниципального образования, улучшение комфортных условий для проживания |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения. Создание благоприятных условий для проживания граждан.2. Приведение автомобильных дорог местного значения в соответствие с требованиями технического и эксплуатационного регламента.3. Улучшение состояния автомобильных дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии, введенных после реконструкции и строительства автомобильных дорог местного значения, повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения4. Освещение улиц муниципального образования, улучшение комфортных условий для проживания.5. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы  | 2022-2026 годы |
| объем финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам | расходы (тыс. руб.) |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | Областной бюджет (прогнозно) | Бюджет Новозахар-кинского МО | Внебюджетные источники (прогнозно) | межбюджетные трансферты |
| **Всего** | **0** | **24 135,0** | **22450,9** | 0 | 0 |
| 2022 год | 0 | 8118,0 | 3214,0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 0 | 8052,0 | 4861,8 | 0 | 0 |
| 2024 год | 0 | 7965,0 | 5362,7 | 0 | 0 |
| 2025 год | 0 | 0 | 3 837,3 | 0 | 0 |
| 2026 год | 0 | 0 | 5 175,1 | 0 | 0 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | Согласно приложению к муниципальной программе |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Настоящая Программа разработана для решения задач по развитию и совершенствованию технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, их освещенности. В соответствии с законодательством Российской Федерации финансирование дорожного хозяйства осуществляется за счет средств местного бюджета и субсидий областного дорожного фонда.

Настоящая Программа устанавливает плановые показатели по основному виду деятельности в сфере дорожного хозяйства на 2022 – 2026 года.

Проблема организации освещенности на улицах муниципального образования особенно остро проявляется в местах нового строительства. В неосвещенных местах увеличивается число преступлений, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, связанных с отсутствием должного освещения на улицах муниципального района. Надежная система наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах и пешеходных путях, благоприятно влияет на формирование образа сельского муниципального образования, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Дороги общего пользования являются одним из элементов транспортной инфраструктуры Новозахаркинского муниципального образования. Состояние дорог имеет большое значение для организации движения сельского транспорта и пешеходов. Обеспечение хорошо развитой сети дорог местного значения является одной из приоритетных задач. Современные водонепроницаемые плотные покрытия дорог в сочетании с рациональным озеленением препятствуют образованию пыли и способствуют сохранению чистоты воздуха. Ремонт автомобильных дорог местного значения представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Безопасность дорожного движения направлена на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий и ущерба, наносимого экономическим интересам Новозахаркинского муниципального образования.

**Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы**

Целью настоящей Программы является создание благоприятных организационно-правовых и экономических условий для обеспечения качественного ремонта автомобильных дорог местного значения: в части улучшения технического состояния автомобильных дорог местного значения; уменьшения дорожно-транспортных происшествий; сохранность автомобильных дорог местного значения, а также эффективного использования выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из областного дорожного фонда.

Настоящая Программа представляет собой мероприятия, обеспечивающие решение актуальных для муниципального района задач по улучшению технико-эксплуатационного состояния дорожной сети.

Основной задачей настоящей Программы является выполнение установленных заданий по ремонту автомобильных дорог местного значения.

В соответствии с основными приоритетами, развитие транспортной системы и повышение качества среды, была сформулирована цель настоящей программы: повышение качества жизни населения, проживающего на территории Новозахаркинского муниципального образования, путём развития транспортной системы и благоустройства.

Достижение цели муниципальной программы требует решения следующих задач:

1.Снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий.

2.Поддержание автомобильных дорог местного значения на уровне, соответствующему категории дороги, путем выполнения нормативных мероприятий по ремонту дорог.

3.Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодичной доступности для населения.

4.Улучшение эпидемиологического состояния и благоустроенности муниципального образования.

**Раздел 3. Целевые показатели муниципальной программы**

При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к характеристике каждого показателя. Состав целевых индикаторов и показателей программы увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность программы на весь период ее реализации. Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) приведена в приложении к муниципальной программе.

**Раздел 4. Прогноз конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Как результат реализации основных мероприятий муниципальной программы к концу 2026 года ожидается:

1.Повышение уровня безопасности дорожного движения. Создание благоприятных условий для проживания граждан.

2. Приведение автомобильных дорог местного значения в соответствие с требованиями технического и эксплуатационного регламента, прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Новозахаркинского муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности (км).

3. Улучшение состояния автомобильных дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии, введенных после реконструкции и строительства автомобильных дорог местного значения, повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.

4. Освещение улиц муниципального образования, улучшение комфортных условий для проживания.

5. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности.

За пять лет реализации муниципальной программы планируется отремонтировать дороги местного значения на площади 53 131,98 м2.

Конечным результатом реализации муниципальной программы станет повышение качества жизни населения, проживающего на территории Новозахаркинского муниципального образования за счет улучшения состояния дорожной сети Новозахаркинского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области.

Участие организаций дорожного хозяйства в реализации мероприятий настоящей муниципальной программы позволит обеспечить постоянную занятость их работников и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Своевременный ремонт автомобильных дорог позволит более эффективно использовать транспортные средства, экономить горюче-смазочные материалы, сократить вредные выбросы в атмосферу, повысить уровень безопасности дорожного движения.

Сроки реализации муниципальной программы 2022-2026 годы.

**Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Для реализации поставленных в настоящей муниципальной программе задач предусмотрен комплекс мероприятий, который предоставлен в приложении.

**Раздел 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Общий объём финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 46 585,9 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы уточняется ежегодно, при формировании бюджета Новозахаркинского муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Новозахаркинского муниципального образования, по программе в разрезе средств бюджета Новозахаркинского муниципального образования представлена в приложении.

**Раздел 7. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

В ходе реализации программы могут возникнуть финансово-экономические риски. Финансово-экономические риски связаны с возможным незапланированным сокращением в ходе реализации муниципальной программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач муниципальной программы. Сокращение финансирования муниципальной программы негативным образом скажется на показателях муниципальной программы.

Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется принять определенные меры: проводить мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения муниципальной программы в целом, позволяющий своевременно принять управленческие решения о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной программы; проводить экономический анализ использования ресурсов муниципальной программы, обеспечивающий сбалансированное распределение финансовых средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в соответствие с ожидаемыми результатами.

Приложение к муниципальной программе «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Новозахаркинского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»

**Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения основных мероприятий и целевых показателях**

**муниципальной программы «Ремонт, содержание автомобильных дорог в границах Новозахаркинского муниципального образования Петровского муниципального района Саратовской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование программных мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Объемы и источники финансирования (тыс.руб) | Значение показателей  |
| Годы реализации  | Всего | Федеральный бюджет (прогнозно) | Областной бюджет (прогнозно) | Бюджет Новозахаркинского МО | Внебюд-ные источники (прогнозно) | межбюджетные трансферты | наименованиецелевого показателя | ед.измерения | Показатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель**: осуществление дорожной деятельности по содержанию, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог местного значения;- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения;- повышение безопасности дорожного движения, снижение смертности и количества дорожно-транспортных происшествий;-сохранность автомобильных дорог местного значения. |
| **Задачи:**  Совершенствование муниципального управления в области дорожной деятельности:-Снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий; Поддержание автомобильных дорог местного значения на уровне, соответствующему категории дороги, путем выполнения нормативных мероприятий по ремонту дорог; Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодичной доступности для населения; Улучшение эпидемиологического состояния и благоустроенности муниципального образования. |
| **1** | Содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда | администрация Новозахаркинского МО | 2022 год | 1714,2 | 0 | 0 | 1714,2 | 0 | 0 | Расчистка дорог от снега, обкос обочин | м2 |  |
| 2023 год | 1600,0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 |  |
| 2024 год | 1525,5 | 0 | 0 | 1525,5 | 0 | 0 |  |
| 2025 год | 1106,4 |  |  | 1106,4 | 0 | 0 |  |
| 2026 год | 1 444,2 | 0 | 0 | 1 444,2 | 0 | 0 |  |
| **2** | Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда  | администрация Новозахаркинского МО | 2022 год | 9128,9 | 0 | 8118,0 | 1010,9 | 0 | 0 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог;Ямочный ремонт (без разлома, с разломом), устройство защитного слоя, исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, исправление профиля дороги с добавлением грунта, приобретение щебня, использование спецтехники (автогрейдер, каток, бульдозер, экскаватор-погрузчик), приобретение дорожных знаков, установка дорожных знаков, с.Озерки, ул.ПолитотдельскаяПрирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию в результате дорожной деятельности | м2, км | 10000 |
| 2023 год | 10246,4 | 0 | 8052,0 | 2194,4 | 0 | 0 | 10142,98 кв.м./2,1273 км– за счет средств областного бюджета;5000 кв.м – за счет средств местного бюджета  |
| 2024 год | 3094,2 | 0 | 0 | 3094,2 | 0 | 0 | 5000 кв.м.-  |
| 2025 год | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | 5000 кв.м |
| 2026 год | 3000,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 | 5000 кв.м |
| **2.1.** | Ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда (осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений) | администрация Новозахаркинского МО | 2024 год | 7965,0 | 0 | 7965,0 |  | 0 | 0 | 12 989 кв.м/ 2,282 км- за счет средств областного бюджета; |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| **3** | Инвентаризация дорог, изготовление сметной документации, экспертиза сметной документации, строительный контроль за выполняемыми работами за счет средств дорожного фонда | администрация Новозахаркинского МО | 2022 год | 455,6 | 0 | 0 | 455,6 | 0 | 0 | Подготовка документации, паспортизация, оценка технического состояния, диагностика | шт | 20 |
| 2023 год | 650,0 | 0 | 0 | 650,0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024 год | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025 год | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026 год | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 20 |
| 4. | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда | администрация Новозахаркинского МО | 2022 год | 33,3 | 0 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | Подготовка проекта | шт | 8 |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Организация уличного освещения  | администрация Новозахаркинского МО | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка договора  |  |  |
| 2023 год | 357,4 | 0 | 0 | 357,4 | 0 | 0 | Ед | 1 |
| 2024 год | 343,0 | 0 | 0 | 343,0 | 0 | 0 | Ед  | 1 |
| 2025 год | 330,9 | 0 | 0 | 330,9 | 0 | 0 | Ед  | 1 |
| 2026 год | 330,9 | 0 | 0 | 330,9 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Оплата услуг по предоставлению мест на опорах ЛЭП для размещения светильников уличного освещения  | администрация Новозахаркинского МО | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество опор ЛЭП  |  |  |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | 94 |
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт  | 94 |
| 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | шт  | 94 |
| **ИТОГО по программе:** | **администрация Новозахаркинского МО** | **2022 год** | **11332,0** | **0** | **8118,0** | **3214,0** | **0** | **0** |  |
| **2023 год** | **12913,8** | **0** | **8052,0** | **4861,8** | **0** | **0** |
| **2024 год** | **13327,7** | **0** | **7965,0** | **5362,7** | **0** | **0** |
| **2025 год** | **3 837,3** | **0** | **0** | **3 837,3** | **0** | **0** |
| **2026 год** | **5 175,1** | **0** | **0** | **5 175,1** | **0** | **0** |